GSTACK 教程 #4

从 AI 规划到可用的生产级软件

关于在 gstack 专业角色之上运行第二个独立 AI 作为复核与提示词起草层的高管备忘录

教育性工程案例研究

配套文档，完整版见 TUTORIAL.md / TUTORIAL.zh.md

本文档不含任何私人标识信息——见 docs/TUTORIAL_4_DOCUMENT_PRIVACY_CHECK.md

执行摘要

本备忘录总结了一个真实应用——推文截图工具——如何借助 gstack 的专业 AI 角色，外加一项新增机制，完成规划、复核、构建、测试并上线生产环境：一个独立会话中运行的第二个 AI，其唯一职责是把 gstack 的原始输出翻译成下一条精确指令。

本项目自身的记录被用作证据，而不是叙事装饰：一条五轮复核的审计轨迹、一次强制性的高风险验证性小试（它抓到了一个任何自动化检查都无法发现的静默错误输出 bug），以及对随 V1 一同上线的每一项已知局限的坦诚披露。

完整的教学材料——十九个部分、一个故障排查章节、三个附录——收录在 TUTORIAL.md 及其中文版中。本备忘录刻意更短：它面向那些只想了解这套体系的整体轮廓和关键证据、而不需要完整走一遍教程的读者。

概览数据

以下每一项数字都是从本项目自身的复核文件中直接统计得出——没有一项是估算或为了效果而取整的。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 运行的开发阶段数（共 16 阶段） | 15 |
| CEO 复核中逐一解决的发现项 | 25 |
| 独立复核发现的跨模型张力 | 8 |
| ……其中采纳 / 软化 / 跳过 | 6 / 1 / 1 |
| 工程复核发现项（B1-B5） | 5 |
| ……分类为阻断项 | 1（B1） |
| 证据阶梯层级数 | 10 |
| 已验证的核心生产流程 | 2（单推文、Thread） |
| 上线时披露的已知局限 | 5 |
| 仅限人类操作的授权关卡 | 2 |

目录

1.  运营模型

2.  产品与架构

3.  复核体系

4.  高风险验证性小试（T1.5）

5.  证据阶梯

6.  AI 与人类的职责划分

7.  浏览器 QA 与人机协同测试

8.  快速收尾

9.  生产环境结果

10.  已知局限

11.  可复用工作流

12.  关键教训

13.  指标与证据总结

14.  完成定义与发布状态

1.  运营模型

"AI 写代码"描述的只是本项目实际运行的十九个阶段中的一个。真正的循环是在 gstack 自身的专业角色之上，运行第二个独立的 AI——外部 AI 导师——把每个阶段的原始输出翻译成下一阶段的精确提示词，并在每个阶段之后设置人工关卡。

Human -> External AI Mentor -> optimized prompt

-> gstack specialist role -> evidence

-> human gate -> next stage

关于这一模式的完整细节，包括导师纠正真实错误的四个有据可查的实例，见 docs/external_ai_mentor.md。

2.  产品与架构

推文截图工具：粘贴一条推文链接，渲染出像素级还原的实时预览，进行自定义，导出为 PNG、剪贴板图片或可分享链接。第二种模式手动组装一个 thread，导出为一张合并图片。V1 两种模式均已上线，基于 Next.js，部署在 Vercel。

| 组件 | 角色 |
| --- | --- |
| react-tweet | 通过 X 的免费公共联合供稿端点抓取 |
| /api/tweet/[id] | 服务端中转——因为该端点会阻止浏览器 CORS 请求 |
| modern-screenshot | DOM 转 PNG 导出，仅在捕获时使用 |
| /api/image-proxy | 经过 SSRF 加固；仅导出需要，实时预览不需要 |

本架构中任何环节都未使用付费 API——这是在选定架构之前实际验证过的，不是假设。

3.  复核体系

五轮复核，每一轮都产出逐一解决的发现项，而不是批量通过：AI CEO（范围、定位）、安全与 UX（嵌入 CEO 复核中）、独立第二意见（8 项跨模型张力）、工程复核（5 项发现，B1 为阻断项）、以及上线 / DevOps。

一个明确声明的缺口

没有单独运行专门的项目经理角色——CEO 复核自身的任务拆解承担了这一职能。这被记录为明确声明的缺口，而不是被悄悄吸收。

4.  高风险验证性小试（T1.5）

工程复核中最具实质影响的单一发现（B1）：计划中的图片代理修复其实从未真正接到任何真实的 DOM 元素上。在大规模实现之前插入了一次强制性的验证性小试，用真实代码解决这个问题。

Assumption:  the fix should just work once wired up

Experiment:  read the library's real compiled source

Result:      "success" -- no exception thrown

Bug found:   exported avatar showed a broken-image icon

Root cause:  a blob: URL doesn't survive re-loading

inside modern-screenshot's cloned SVG

Fix:         a self-contained base64 data: URL

Proof:       corrected PNG read directly -- avatar

correct; capture time 1046ms -> 468ms

执行成功不等于输出正确。

5.  证据阶梯

十个层级，从想法到生产环境人工测试。头像 bug 藏在第 5 层（"本地浏览器跑通了"）——这一层看起来像证据，但通常不是。在本项目中，对于一个像素生成类功能，第 7 层以下（导出产物经过实际检查）不算作证据。

| 层级 | 消除的不确定性 |
| --- | --- |
| 5. 本地浏览器"跑通了" | 陷阱——看起来像证据，通常不是 |
| 7. 导出产物经过检查 | 实际抓到头像 bug 的那一层 |
| 10. 生产环境人工测试 | 真正上线的东西是否经得住考验 |

6.  AI 与人类的职责划分

•  AI：  分析、实现、可重复且详尽的验证、起草复核发现

•  人类：  判断、账户授权、上线决策——这些始终是人工关卡，本项目没有任何例外

7.  浏览器 QA 与人机协同测试

三个独立的证据层：自动化测试（确定性逻辑）、通过 Aside 完成的 AI 浏览器 QA（真实浏览器中的真实应用行为）、以及人工测试（可用性与主观正确性感受）。三者互不可替代。

由用户报告，AI 无法独立验证——正是这一点使其有意义：本地测试（开发服务器、Aside、导出的 PNG 经过视觉检查）和生产环境测试（已部署的 Vercel URL，重复核心流程并确认）。

8.  快速收尾

从"调查一切"到"修复上线关键问题、记录其余问题、然后上线"的刻意模式切换。由外部 AI 导师在一次调试会话跑了很久却未孤立出根本原因后进行的一次干预所触发。

| 立即修复 | 推迟，记录在案 |
| --- | --- |
| 构建失败、崩溃 | 细枝末节的样式问题 |
| 核心导出失败 | 投机性重构 |
| 严重安全问题 | V2 功能 |

9.  生产环境结果

两条核心流程——单推文和 thread——均通过真实浏览器自动化和人工确认，针对已部署的线上 URL 验证可用。在已测试的流程中未观察到致命的控制台错误。

部署使用 npx vercel（无需全局安装 CLI）；账户登录和授权由人类在自己的终端和浏览器中完成，之后 AI 才完成余下的部署流程。

10.  已知局限

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 公共 API 路由的限流 | 已计划，复核过两次，从未实现 |
| Thread 分享链接样式恢复 | 已知 bug，根本原因未找到 |
| 视频 / emoji / 多图导出 | 已实现，未经实证验证 |
| Safari / iOS 剪贴板 | 已实现，未在真实 Safari 上验证 |
| 自动化测试套件 | 未编写——一个明确声明的流程缺口 |

以上没有一项阻碍两条已验证的核心流程——每一项都在此处明确说明，而不是等读者自己艰难地发现。

11.  可复用工作流

本项目产出的可复用资产不是它的代码——而是产出它的那套16 阶段开发体系，完整写在 docs/GSTACK_REUSABLE_PROJECT_WORKFLOW.md 中，应根据下一个项目的规模调整，而不是整体照搬。

12.  关键教训

•  一次函数调用返回成功，产出物仍然可能是错的——头像 bug 就是证明

•  独立复核应当质疑假设，而不仅仅是批准初稿

•  已知局限只要明确且有边界，就不会自动阻碍上线

•  人类始终保留具有实质影响的授权和上线决策，没有任何例外

13.  指标与证据总结

完整数据集见封面页的"概览数据"表。每一项数字都可追溯到本仓库中的具体复核文件——完整的溯源表见 docs/TUTORIAL_4_DOCUMENT_MANIFEST.md。

14.  完成定义与发布状态

•  Markdown 教程：  已完成，中英文结构一致性已机械化验证

•  隐私复核：  已完成，覆盖所有源材料及本文档的构建输出

•  已知局限：  已记录，未被隐藏

•  公开推送：  本文档阶段未执行

状态：DOCUMENTATION_READY_WITH_KNOWN_LIMITATIONS——该状态的确切依据见完整的完成报告。